**Российская Федерация**

**Глава Васильевского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.03.2025 №66

Об организации противопаводковых мероприятий на территории

Васильевского сельского поселения в 2025 году

 В соответствии с Законом Омской области «О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом Васильевского сельского поселения, в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение возможного ущерба и обеспечения безопасности населения Васильевского сельского поселения в период весеннего половодья в 2025 году постановляю:

1. Образовать противопаводковую комиссию. Приложение №1

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий. Приложение №2

3. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Васильевского

сельского поселения М.О.Карпушин

 Приложение№1

 к Постановлению

 Главы Васильевского

 сельского поселения №66

 от14.03.2025

Состав противопаводковой комиссии Васильевского сельского поселения

по согласованию со специалистами ОАО ПКЗ «Омский»

п. Конезаводский

Глава Васильевского

сельского поселения М.О.Карпушин

Ген Директор

АО ПКЗ «Омский» В.Г.Комендантов

 по согласованию

д. Голенки О.В.Лукина

староста д. Голенки по согласованию

д. Васильевка А.П.Праксик

староста д. Васильевка по согласованию

а.Кара-Терек С.И. Аринбеков

 по согласованию

д. Алексеевка В.В. Кулипанов

 по согласованию

п.Конезаводский С.Н. Данильченко

 по согласованию

 Приложение № 2

 к Постановлению

 Главы Васильевского

 сельского поселения № 66

от 14.03.2025г.

План противопаводковых мероприятий

Васильевского сельского поселения на весенний период 2025 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Наименование мероприятий | Ответственныйисполнитель | Сроквыполнения | Примечание |
| 1 | Разработка планакомплексных мероприятийпо подготовке и пропускувесеннего паводка назакрепленной территории | Глава сельскогопоселения, специалистыАО ПКЗ «Омский» | до 10.03 .2025г. |  |
| 2 | Создание оперативныхсил и средств дляликвидации Ч.С. | Приложение кПостановлениюГлавы поселенияот 10.03.2022 г. | до 01.04.2025г. | На базеАО ПКЗ «Омский» Граб Н.Н. |
| 3 | Организация работы с жителями по ликвидации стихийных свалок, очисткеприлегающих к домамкюветов и водосточных труб. | Противопаводко-вая комиссия,жители поселения. | до 01 апреля 2025 г. |  |
| 4 | Проверка объектовжизнеобеспеченияна предмет безаварийнойработы(эл.тепло.водоснаб-жжения) | Специалист ЖКХГл.энэргетикАО ПКЗ ОмскийРЭС Марьяновскаяпо согласованиюс их руководством | МартАпрель |  |
| 5 | Дежурство членов проти-вопаводковой комиссиидля оперативного решения возникающихзадач | Противопаводко-вая комиссия | В паводковыйпериод |  |
| 6 | Информирование населения о прохождениивесеннего паводка, прово-димой работы по защитенаселения и территорииот Ч.С. вызванных паводком, состоянием источников водоснабже-ния и качества воды | ЦТСЭН по МарьяновскомурайонуПротивопаводковаякомиссия  | В паводковыйпериод |  |
| 7 | Расчистка водопропускныхтруб на дорогах в чертепоселения | Балансосодержателидорог, жители частного сектора |  до 20.03.2025  |  |
| 8 | Вывоз снега с территорийорганизаций, мест сбораТ.Б.О. | Руководителиорганизаций,администрацияпоселения. |  до 01.04. 2025 г. |  |
| 9 | Расчистка кюветов, нарезкарусел для пропуска талыхвод в местах постоянногооттока. | Руководителиорганизаций,администрацияпоселения. |  до 01.04. 2025г. |  |
| 10 | Заключение договорас АО ПКЗ «Омский», Граб Н.Н. дляпривлечения техники в противопаводковый период | Глава поселения | до 01.04. 2025 г. |  |

Васильевское сельское поселение

Перечень наиболее вероятных мест затопления талыми водами на территории населенных пунктов Васильевского сельского поселения

 п. Конезаводский

1. пер. Спортивный переход на ул. Ипподромная
2. ул. Зеленая переход на ул. Октябрьская
3. ул. Майская дома: с №5 по №9, с №18 по №20
4. ул. Октябрьская №38
5. ул.Спортивная №17,19

д. Голенки

1. ул. Дорожная